Université paris 8
IUT MONTREUIL
Projet Bomberdose
Réalisé par Quentin Leuly (GI), Francisco Micaelli (IN), Olivier Solliec (IN)
Tuteur : Dario Vieira
Le XX avril 2010

à mettre en page, j'ai la flemme

Résumé du rapport
(on fera a la fin)

Summary
pareil

(Ne rien modifier, c automatique avec les styles)

Introduction
Justification du projet
Nous allons aborder plusieurs objectifs qui représentent les idées de base du projet Bomberdose. Tout d'abord, le fait qu'il s'agisse d'un jeu nous a semblé une bonne idée d'un point de vue pédagogique, en effet pour des étudiants il est toujours plus intéressant de concevoir et réaliser un jeu qu'un logiciel de traitement de texte, par exemple.
Ainsi, Bomberdose nous a semblé une bonne plate-forme pour intégrer les connaissances que nous avons acquises tout au long du DUT informatique, que ce soient modélisation UML et Merise, algorithmique et programmation temps réel ou protocoles réseaux et sockets.
De plus, nous avons décidé d'apprendre un nouveau langage de programmation, le C++. Etant donné que la formation à l'IUT en programmation est presque uniquement centrée sur le langage Java, il nous a paru utile, a la fois pour notre culture d'informaticiens et pour faire preuve d'initiative, de programmer Bomberdose dans un langage qui est très populaire dans le monde de l'informatique. En effet, il existe de nombreux projets open-source réalisés en C++[1], et bien qu'ancien, ce langage est toujours assez important dans le monde du logiciel propriétaire.
[1] Sourceforge.net, le c++ est en deuxième position avec 33520 projets après le java (42179), mars 2010
Enfin, il s'agit d'un bon exercice au maniement des logiciels de contrôle de versions (nous avons personnellement choisi SVN, appelé encore subversion, et notre code est disponible sur googlecode[2] en licence new BSD[3]), qui sont indispensables au bon déroulement d'un projet open-source.
[2] http://code.google.com/p/bomberdose/
[3] Annexe 1 – Licence new BSD
Analyse de l'existant
Jeu original
Est ce qu'on décrit le fonctionnement du jeu ici, ou on le foutra ds le manuel utilisateur
Le jeu original sur lequel est basé notre projet, Bomberman fut développé en 1983 par Hudson Soft. Il existe maintenant plus de 60 jeux dérivés, avec plus de dix millions de copies vendues[4] dans le monde entier. Etant l'un des pionniers des jeux multi-joueurs, il s'est rapidement établi comme référence dans le monde du jeu vidéo, notamment sur console Nintendo.
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Bomberman
Projets concurrents/voisins
Lors de notre recherche à la bibliothèque de l'iut sur les projets de fin d'années réalisés par les anciens élèves, nous sommes tombés sur un Bomberman-like réalisé en Java en 2007, à l'aide de la bibliothèque JADE[5].
[5] Bibliothèque pour le Java permettant l'implémentation de systèmes multi-agents, mettant à disposition de l'utilisateur des outils graphiques pour les phases de débugging et déploiement.
Il était donc possible de réaliser un Bomberman-like qui respecte les spécifications du projet de fin d'année demandés par l'iut, même s'il ce projet ne correspond pas tout à fait à nos objectifs (langage différent, utilisation sockets).
De plus, dans la liste des projets de cette année proposés par les professeurs, le jeu du labyrinthe en réseau est similaire aux spécifications techniques de notre projet : jeu en réseau en temps réel (jusqu'à 4 joueurs maximum), ramassage d'objets, contrainte de temps...

Développement
Le cahier des charges
Le Bomberdose est une reprise de Bomberman, et nous avons décidé de garder le concept de ce jeu en mode multi-joueurs, dont le but est de tuer les autres joueurs grâce à des bombes. Nous avons réfléchi à ce que nous gardons du jeu original, et à ce que nous enlevons, par faute de temps ou compétences. Au final, nous avons décidé que : le Bomberdose se jouera entre deux et quatre joueurs ; il se jouera obligatoirement en réseau, c’est-à-dire via plusieurs machines clients qui se connecteront à un serveur ; dans le jeu original, il y a une dizaine de bonus disponibles selon la version du jeu. Le Bomberdose n’en gardera que trois avec la gestion des malus ; le Bomberdose sera intégralement codé en langage C++ grâce à la bibliothèque SFML[6]; le Bomberdose sera jouable sur différents systèmes d’exploitations, dont Linux et Windows ; le Bomberdose gérera le son, ainsi qu’une musique pendant une partie ; le Bomberdose se jouera en temps réel ; le Bomberdose gèrera les sprites[7] ; le Bomberdose sera jouable uniquement au clavier avec des touches prédéfinies ; enfin, le Bomberdose sera codé de manière claire, bien commenté, et le projet pourra être facilement repris par les futurs étudiants de deuxième année, si ils veulent continuer le jeu, ou implémenter de nouvelles fonctionnalités.
[6] Simple and Fast Multimedia Library, bibliothèque codé en C++ permettant l’implémentation simple et rapide d’élément pour les jeux 2D et 3D.
[7] Terme désignant un élément graphique qui peut se déplacer sur l’écran.
La démarche
Le développement du Bomberdose a été divisé en trois grandes parties. Le premier est le réseau, c’est-à-dire la communication entre plusieurs machines via des échanges de socket[8]. Il y a ensuite le contrôleur, c’est-à-dire le moteur du jeu, qui définit les règles du programme, ainsi que ses limites. Enfin, nous avons la partie « vue », qui est la représentation du programme via l’interface utilisateur. Ces trois grandes parties seront étudiées de manière plus approfondie.
[8] Modèle permettant la communication entre processus, aussi bien sur la même machine, qu’à travers une connexion réseau.

La répartition des tâches
Nous avons décidé d’une répartition des tâches selon plusieurs critères. La première était le temps disponible à consacrer au projet. En effet, les étudiants en option Génie Informatique avaient plusieurs projets en cours, et n’avaient donc pas autant de temps que les étudiants en option Imagerie Numérique à consacrer au projet. Le deuxième critère était l’intéressement de l’étudiant aux différentes parties disponibles. Enfin, nous avons distribué les tâches selon leur « début au plus tard[9]». La vue peut être faite à la fin, nous l’avons donc confiée à Quentin. Au contraire, le moteur du jeu et le réseau doivent être codés rapidement pour effectuer les tests et débugger si nécessaire. Nous avons donc donné à faire le réseau à Olivier, car il voulait faire cette partie, et nous avons donné à faire le moteur du jeu à Francisco, qui pensait pouvoir le faire correctement.
[9] Terme de management signifiant la date du commencement limite pour ne pas que le projet soit retardé.

Le langage C++ et la bibliothèque SFML
Le C++ est actuellement le quatrième langage de programmation le plus utilisé au monde[10] (premier si on le regroupe avec le C). Il permet la programmation orientée objet que nous avons exploité pour le Bomberdose. Nous avons décidé d’utiliser le C++ pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est un langage que nous n’apprenons pas dans l’établissement, qui est plutôt orienté Java. Le C++ est beaucoup plus puissant, car il permet de contrôler les adresses mémoires, et est beaucoup plus rapide. De plus, c’est un langage très rapide. Par contre, le langage est beaucoup plus difficile, et la syntaxe plus dur à assimiler.
[10] http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
La SFML est une bibliothèque écrite en C++, et peut être utilisée dans d’autres langages que nous n’utiliserons pas. Nous avons choisis cette bibliothèque pour ses caractéristiques bien précises.
Premièrement c’est une bibliothèque portable, c'est-à-dire que l’on peut la compiler quelque soit le système d’exploitation, et nous permet de remplir la condition de portabilité citée dans le cahier des charges.
Ensuite, c’est une bibliothèque très facile à utiliser, avec une documentation complète sur le site internet, avec des exemples pour chaque méthode, et des explications pour chaque classe.
 La SFML est divisée en plusieurs modules : Audio, Graphique, Réseau, Système, et Fenêtrage. De ce fait, nous ne sommes pas obligé d’implémenter tous les modules si nous ne les utilisons pas tous. Pour le moteur de jeu par exemple, il est inutile d’importer les modules graphiques, qui seront beaucoup plus utiles dans la Vue. Le fait de ne pas importer tous les modules allège le jeu.
La SFML permet une implémentation très simplifié de la partie graphique. Elle a en effet une classe appelée « RenderWindow » qui simplifie les rendus en 2D.
Enfin, la SFML dispose de plusieurs classes réseau qui permet une utilisation très simple et intuitive, telles que « SocketUDP », « SocketTCP » et « IPAdress » qui seront détaillées par la suite.